# MASTER SPEC V8

UNIFIED CREATIVE STUDIO  |  WEB + iOS + ANDROID  |  VERCEL

Ürün ilkesi: Canva kadar kolay öğrenilen, CapCut kadar derin video düzenleme. Üç platformda özellik eşitliği; farklı ekranlara uygun arayüz.

Uygulama talimatı: Mevcut AI Video App V3–V7 üzerine geliştir. YourStars / drama/ bağımsızdır, değiştirme. Bu belge hedef kapsamdır; mevcut kodda uygulandığı anlamına gelmez.

# 1. Zorunlu ürün ilkeleri

Feature parity: web, Android ve iOS aynı proje, aynı düzenleme yetenekleri, aynı AI araçları, aynı varlıklar, aynı sürüm geçmişi. Donanım sınırında işlem sunucuya aktarılır; özellik kaldırılmaz.

Beginner-first: 3 adımda sonuç (yükle/oluştur → düzenle → dışa aktar). İlk açılışta sade mod; tek dokunuşla Pro Timeline, keyframe, katman, maske ve ses miksajı.

Non-destructive editing: orijinal medya değişmez; düzenlemeler sürümlü JSON işlem grafiği olarak saklanır. Undo/redo, autosave, geri yükleme, dallar.

Her gerçek üretim öncesi fiyat, süre ve kredi tahmini; kullanıcı onayı ve sert harcama tavanı. Gerçek sağlayıcı yoksa mock açıkça işaretlenir.

V3–V7 API, kimlik, karakter UUID, haklar, maliyet, render cache, moderasyon ve yönlendirme korunur.

# 2. Kullanıcı yolculukları ve ekranlar

Landing: güçlü demo, örnek şablonlar, fiyatlandırma, giriş/kayıt, mobil indirme bağlantıları; sahte kullanıcı sayısı veya demo çıktısını gerçekmiş gibi sunma.

Dashboard: Son projeler, Film, Dizi, Video Düzenle, Fotoğraf/Tasarım, Dijital Oyuncu, Hayat Hikâyem, Şablonlar, Varlıklar.

Yeni proje: video, fotoğraf, sosyal medya formatı, film, bölüm; boş tuval, şablon veya AI brief; boyut/FPS/kalite seçimleri.

Editör: sol varlıklar/AI araçları, merkez önizleme, sağ özellikler, alt timeline; mobilde paneller sekmeli/bottom sheet, yatay profesyonel timeline.

Export/publish: MP4/H.264, gerektiğinde HEVC/WebM, PNG/JPEG/WebP, altyazı SRT/VTT, proje paketi; izin/yaş/telif ve ödeme kontrolleri.

# 3. Video editörü — CapCut düzeyinde hedef

Çok izli timeline: video, ses, metin, efekt, overlay; drag/drop, trim, split, ripple edit, slip, snap, zoom, grouped clips, multi-select, klavye kısayolları.

Transform: crop, rotate, position, scale, opacity, blend, speed ramp, reverse, freeze frame, keyframes, easing, transitions.

Ses: waveform, gain, fade, ducking, EQ/noise reduction (destekli sağlayıcı), çok kanallı ses, müzik kütüphanesi lisans denetimi.

Altyazı: speech-to-text, otomatik zamanlama, çok dil, çeviri, stiller, exact dialogue ve sürümlü replik bağlama.

AI: metinden videoya, image-to-video, inpainting, background remove, object remove, extend, upscale, reframing, voiceover/dubbing, lip sync; her araç capability flag ile gerçek sağlayıcıya bağlı.

Render: hızlı düşük çözünürlüklü proxy önizleme; sunucu ffmpeg final render; 720p/1080p/4K plan ve kapasiteye bağlı; asenkron kuyruk, iptal, retry, ilerleme.

# 4. Fotoğraf/tasarım editörü — Canva sadeliğinde

Şablon, hazır boyut, sürükle-bırak tuval, katman, metin, tipografi, hizalama kılavuzları, grup, kilit, grid, sayfalar, marka kiti.

Kırpma, renk/ışık, filtre, maske, seçim, transparan arka plan, AI object remove/replace, generative fill/expand, image upscale.

Film afişi, kapak, thumbnail, sosyal paylaşım, bölüm posteri, karakter kartı ve sahne moodboard şablonları.

Tasarım çıktısı görsel olarak ve video timeline üzerinde katman olarak kullanılabilir; ortak medya kütüphanesi.

# 5. Film Factory + karakter + 3D storyboard

V7 dört giriş akışı ve 10–30 dk bölümler korunur. Senaryo → sahne → çekim → animatic → pilot → tam üretim.

V6 karakter UUID/kimlik kilidi, lisans ve rıza; seri hafızası, continuity graph, sahne bazlı düzenleme.

Interactive 3D Set: mekan, ışık, actor placeholders/rigs, kameralar, lens/FOV, shot list, blocking, keyframe hareketi, 2D top-down fallback.

AI Director otomatik shot planı; Manual Director kullanıcı müdahalesi; sahne düzenlemeleri shot JSON’a yazılır, sağlayıcı prompt/reference/control input’a capability bazında çevrilir.

3D set kamera konumlarının AI video sağlayıcısında birebir korunacağı iddia edilmez; uyum testi ve sapma metriği gerekir.

# 6. Ortak mimari

Monorepo: mevcut apps/mobile (Expo Router) korunur; yeni apps/web (Next.js App Router, TypeScript) Vercel üzerinde; packages/shared (types, schemas, API client, domain commands, i18n, feature flags).

Backend: mevcut FastAPI, PostgreSQL, worker, object storage, queue ve ffmpeg aynen kalır; Next.js yalnızca frontend/BFF. GPU ve uzun video render Vercel Functions üzerinde çalıştırılmaz.

Canonical project schema: project_id, owner, type, canvas, assets, scenes, tracks, clips, effects, keyframes, dialogue_refs, character_refs, shot_graph, render_manifest, version, timestamps.

API sözleşmesi: versioned OpenAPI ve generated TS client; yetkilendirme, idempotency keys, pagination, optimistic concurrency/version checks, signed direct-to-storage upload, resumable multipart upload.

Senkronizasyon: server-authoritative revisions; local optimistic edits, autosave, offline draft queue, conflict detection and resolution; multi-user live collaboration ayrı faz ve açıkça opsiyonel.

Web editöründe browser preview WebCodecs/Canvas/WebGL yalnızca desteklenen cihazlarda; final deterministik render server ffmpeg. Mobilde platform-uygun player/editor, aynı JSON işlemleri.

Güvenlik: secrets server only; RBAC, object-level ACL, presigned URLs, audit trail, abuse protection, deletion/retention policy, licensed assets, consent and age safeguards.

# 7. Vercel yayını — zorunlu

Mevcut repo ve Vercel bağlantısı denetlensin. Yetki varsa apps/web root directory ile Vercel project oluştur/bağla; yoksa eksik yetkiyi açıkça raporla, yapılmış gibi gösterme.

Git bağlantısı, Preview deployment, Production deployment, branch protection; ortamlar Development/Preview/Production ayrı.

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL yalnızca public API URL; API anahtarları, storage secrets, admin tokens hiçbir zaman browser bundle’a girmez. CORS, cookie/session ve CSRF stratejisi doğrulansın.

Gerçek backend ulaşılmıyorsa UI demo mode açıkça DEMO olarak işaretlensin; çalışır render/ödeme varmış gibi davranılmasın.

Vercel build + smoke: home, login, dashboard, editör, proje kaydet/aç, upload, export, responsive, 404/500, erişilebilirlik, Lighthouse/performance.

Deployment sonrası gerçek preview/production URL, commit SHA, build log, env eksikleri ve test sonuçları raporlansın.

# 8. Uygulama fazları ve teslim koşulları

Faz A — repo audit + parity matrix: V3–V7 endpoint ve ekran envanteri; mevcut eksiklerle tutarlı backlog, architecture decision records.

Faz B — apps/web temel: landing, auth, dashboard, proje aç/kaydet, asset manager, Vercel Preview deployment.

Faz C — ortak editör çekirdeği: canonical schema, command engine, undo/redo, autosave, shared API; web ve mobil parity testleri.

Faz D — Canva kolaylığında tasarım editörü: temel tuval, şablon, katman, export; sonra AI foto araçları.

Faz E — CapCut derinliğinde video editörü: multi-track, keyframe, audio, subtitles, proxy preview, final render; gerçek cihaz ve browser testleri.

Faz F — Film Factory + V6/V7 + 3D storyboard; provider adapter gerçek doğrulaması; maliyet ve kalite ölçümü.

Faz G — gerçek sağlayıcı, TTS, lip sync, moderation, billing, observability, load/security tests; staged release.

Her faz sonunda: çalışan URL veya build, ekran görüntüleri, test raporu, known gaps, demo/real provider ayrımı, geri alma planı.

# 9. Kabul kriterleri / Definition of Done

Aynı proje webde oluşturulur, Android’de düzenlenir, iOS’ta açılır; düzenleme geçmişi ve katmanlar kaybolmaz.

Web ve mobilde aynı komutlar aynı canonical project JSON ve render manifest üretir; snapshot/contract tests.

Video import → trim → text/audio overlay → export ve foto import → layer/text → export üç platformda uçtan uca çalışır.

Senkronizasyon kopma/yeniden bağlanma, eşzamanlı değişiklik, büyük dosya, düşük bellek ve cihaz dönüşü senaryolarında veri kaybı olmaz.

Mock testleri gerçek sağlayıcı başarısı sayılmaz; 60 sn Türkçe diyaloglu iki karakterli gerçek pilot, ses, lip sync, kimlik tutarlılığı ve maliyet ölçümü ayrı onaylanır.

Vercel deploy başarılı, HTTPS URL erişilebilir, gizli anahtar sızıntısı yok, performans ve erişilebilirlik temel eşikleri ölçülmüş.

# 10. Claude için yürütme emri

Bu belgeyi uygulama master spec’i kabul et. Önce repo audit yap ve EKSIKLER.md ile V7_DURUM_RAPORU.md bulgularını doğrula. Planı yazdıktan sonra bağımlılık sırasına göre gerçek kod geliştir; her fazı test et ve Vercel Preview deploy gerçekleştir. Kullanıcıdan Vercel/GitHub erişimi veya API anahtarı gerektiğinde tam olarak ne gerektiğini belirt; anahtarları sohbet içinde isteme. Existing V3–V7 regression suite yeşil kalmalı. YourStars/drama/ dosyalarını değiştirme. Her aşamada DONE / PARTIAL / BLOCKED raporu ver; tamamlanmayan özelliği tamamlandı diye yazma.

Referans mimari notu: Vercel, web dağıtımı ve kısa istekler içindir; uzun süreli video/GPU işleme mevcut worker altyapısında kalır.